# Урок 6. Контроль международной перевозки: как сопровождать груз и оперативно решать возникающие проблемы

# Цель урока

После изучения этого урока вы научитесь сопровождать международную перевозку на всех этапах движения груза, контролировать выполнение сроков, взаимодействовать с перевозчиками и оперативно реагировать на возникающие изменения.

После урока вы сможете:

- организовывать контроль перевозки;

- отслеживать движение груза;

- взаимодействовать с перевозчиками и экспедиторами;

- своевременно выявлять отклонения от плана;

- принимать решения при возникновении нештатных ситуаций.

# Работа логиста не заканчивается после отправки груза

Одна из самых распространенных ошибок начинающих специалистов — считать, что после загрузки товара работа завершена.

На самом деле именно после отправки начинается один из самых ответственных этапов.

Груз находится в пути несколько дней, недель, а иногда месяцев.

За это время могут измениться:

- расписание судов;

- маршрут перевозки;

- сроки прибытия;

- погодные условия;

- работа портов;

- требования контролирующих органов.

Поэтому задача логиста — постоянно контролировать ситуацию и быть готовым быстро принять решение.

# Что означает сопровождение международной перевозки

Сопровождение перевозки — это постоянный контроль движения груза с момента его отправки до получения конечным получателем.

Хороший логист всегда знает:

- где находится груз;

- соблюдается ли график;

- есть ли изменения маршрута;

- возникли ли дополнительные расходы;

- требуется ли вмешательство.

Главная цель сопровождения — не просто получать информацию, а своевременно реагировать на изменения.

# Какие задачи выполняет логист во время перевозки

После отправки груза работа продолжается ежедневно.

Логист:

- получает информацию о статусе перевозки;

- поддерживает связь с перевозчиком;

- информирует руководство или клиента;

- контролирует соблюдение сроков;

- проверяет готовность следующего этапа перевозки;

- координирует действия участников цепочки поставок.

Это позволяет избежать ситуаций, когда проблема становится известна слишком поздно.

# Инструменты контроля перевозки

Современная логистика использует различные способы отслеживания движения груза.

К ним относятся:

- системы GPS-мониторинга;

- онлайн-сервисы отслеживания контейнеров;

- информационные системы перевозчиков;

- TMS-платформы;

- электронная почта;

- корпоративные мессенджеры;

- регулярные отчеты экспедиторов.

Использование нескольких источников информации помогает получить объективную картину.

### Комментарий

Не стоит полностью полагаться только на автоматические системы отслеживания.

Иногда информация обновляется с задержкой.

Профессиональный логист при необходимости уточняет статус перевозки напрямую у ответственного менеджера перевозчика или экспедитора.

# Что делать, если перевозка идет не по плану

Даже хорошо организованная перевозка может столкнуться с неожиданными обстоятельствами.

Например:

- судно задержалось из-за погодных условий;

- автомобиль попал в дорожные ограничения;

- контейнер не успел на перегрузку;

- изменилось расписание порта;

- возникла очередь на границе.

В таких случаях главное правило — действовать спокойно и последовательно.

# Алгоритм действий логиста

## Шаг 1. Получить подтвержденную информацию

Не делайте выводы на основании слухов или неподтвержденных сообщений.

Сначала уточните:

- что произошло;

- где находится груз;

- какова причина изменения;

- сколько времени потребуется на устранение проблемы.

## Шаг 2. Оценить последствия

Не каждая задержка критична.

Ответьте на вопросы:

- повлияет ли она на сроки поставки;

- возникнут ли дополнительные расходы;

- необходимо ли информировать клиента;

- требуется ли изменение дальнейшего плана.

## Шаг 3. Найти возможные решения

Если ситуация требует вмешательства, рассмотрите варианты.

Например:

- изменение маршрута;

- смена транспорта;

- ускоренная доставка на следующем этапе;

- перенос даты разгрузки.

Иногда несколько часов анализа позволяют избежать серьезных финансовых потерь.

## Шаг 4. Проинформировать заинтересованные стороны

Логист не должен скрывать проблемы.

Если изменение влияет на сроки или стоимость, необходимо своевременно сообщить:

- руководителю;

- клиенту;

- складу;

- поставщику;

- другим участникам проекта.

Информация должна быть точной, понятной и содержать предлагаемый план действий.

# Практический пример

Компания импортирует оборудование из Южной Кореи.

Контейнер должен прибыть в порт 18 сентября.

За пять дней до прибытия перевозчик сообщает, что судно задерживается на четыре дня из-за неблагоприятных погодных условий.

Логист:

- проверяет информацию;

- уточняет новую дату прибытия;

- сообщает руководителю и складу;

- переносит дату приемки груза;

- корректирует график дальнейшей доставки.

В результате компания заранее подготовилась к изменениям и избежала дополнительных расходов за простой транспорта.

# Как правильно информировать клиента

Одна из важнейших задач логиста — качественная коммуникация.

Сообщение клиенту должно содержать:

- что произошло;

- почему возникло изменение;

- как это повлияет на сроки;

- какие действия уже предпринимаются;

- когда будет следующая информация.

Честная и своевременная коммуникация укрепляет доверие даже в сложных ситуациях.

# Частые ошибки начинающих логистов

Наиболее распространенные ошибки:

❌ перестают контролировать груз после отправки;

❌ редко связываются с перевозчиком;

❌ поздно сообщают о проблемах;

❌ не фиксируют изменения;

❌ действуют эмоционально вместо анализа ситуации.

# Практические рекомендации

Во время каждой международной перевозки используйте простой чек-лист:

✔ Проверяйте статус груза регулярно.

✔ Поддерживайте связь с перевозчиком.

✔ Фиксируйте все изменения.

✔ Анализируйте возможные последствия.

✔ Своевременно информируйте участников процесса.

Эти действия позволяют сохранить контроль даже при возникновении непредвиденных обстоятельств.

# Итоги урока

После изучения урока вы знаете:

✅ как сопровождать международную перевозку;

✅ какие инструменты используются для контроля груза;

✅ как действовать при задержках и изменении маршрута;

✅ как взаимодействовать с перевозчиками;

✅ почему оперативная коммуникация является частью профессиональной работы логиста.

# Практическое задание

Во время перевозки контейнера из Китая перевозчик сообщает, что судно задерживается на пять дней.

Разработайте план действий логиста.

Ответьте:

- Какие сведения необходимо уточнить у перевозчика?

- Какие подразделения компании нужно проинформировать?

- Какие возможные последствия следует оценить?

- Какие варианты минимизации последствий вы предложите руководителю?

- Какое сообщение вы подготовите для клиента?

# 🎓 Профессиональный навык

После этого урока вы освоили пятнадцатый профессиональный навык специалиста по международной логистике — умение сопровождать международную перевозку, контролировать движение груза и принимать взвешенные решения при возникновении нештатных ситуаций.

Профессиональный логист ценится не потому, что проблемы никогда не возникают. Его ценят потому, что он умеет быстро разобраться в ситуации, сохранить контроль над процессом и найти решение, которое минимизирует риски и защищает интересы компании.